

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 мая 2022 года № 120

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 - 2022 г.г.» за 2021год

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Раздольевское сельское поселение от 27.03.2014 № 42, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение, администрация МО Раздольевское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.» за 2021год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения Раздольевское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Зайцева

А.Ш. Шехмаметьева,

(813) 79-99-663

 Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, официальный сайт -1

Приложение

к постановлению администрации

МО Раздольевское сельское поселение

от 20.05.2022 года № 120

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.» за 2021год.

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнительмуниципальной программы:  | Заместитель главы администрации МО Раздольевское СП 1  |
| дата составления отчета: | 19.05.2022 год. |

Таблица 1

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2021г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность линий уличного освещения, подлежащих обслуживанию | км | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Объем твердых бытовых отходов | м3 | 1500 | 1500 | 100 |
| 3 | Площадь окашиваемой территории | м2 | 15000 | 15000 | 100 |
| 4 | Площадь обрабатываемой территории – 1,15 га | м2 | 11500 | 11500 | 100 |

Таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе: «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование** | **запланировано** | **исполнено** | примечание |  |  |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** | **8764,9** | **8764,9** |  100  | % |   |
| **1** | **Основное мероприятие "Совершенствование системы благоустройства и санитарного содержания поселения"** | **8764,9** | **8764,9** |  100  | % |   |
| **1.1** | **Уличное освещение** | 922,5 | 922,5 | 100  | % |   |
|  | Обслуживание уличного освещения | 922,5 | 922,5 |  100  | % |   |
| 1.2 | Прочие мероприятия по благоустройству | 1562,1 | 1562,1 |  100  | % |  |
| 1.3 | Благоустройство прибрежной зоны напротив Храма | 2789,1 | 2789,1 |  100  | % |   |
| 1.4 | Благоустройство пешеходной аллеи «Победителей» | 2032,0 | 2032,0 | 100 |  |  |
| 1.5 | Благоустройство детской игровой площадки у д.3 ул. Центральная д.Раздолье | 1459,2 | 1459,2 |  100  | % |   |
| **2** | **Охрана окружающей среды** | **310,1** | **310,1** |  **100**  | % |   |
| 2.1 |  Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 310,1 | 310,1 | 100  | % |   |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: ТЕРРИТОРИИ**  | **8764,9** | **8764,9** |   |

Таблица 3

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.» за 2021год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Раздольевское СП от 27.03.2014 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

 Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

 В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

 Пфit

 Рit = ------,

 Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | км  | 3 | Протяженность линий уличного освещения, подлежащих обслуживанию |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | км | 3 | Протяженность линий уличного освещения, подлежащих обслуживанию |

 Пфit

 Рit = ------ = 3/3= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м3 | 1500 | Объем твердых бытовых отходов |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м3 | 1500 | Объем твердых бытовых отходов |

 Пфit

 Рit = ------ = 1500/1500= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м2 | 15000 | Площадь окашиваемой территории |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м2  | 15000 | Площадь окашиваемой территории |

 Пфit

 Рit = ------ = 15000/15000= 1

 Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м2 | 11500 | Площадь обрабатываемой территории – 1,15 га |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м2  | 11500 | Площадь обрабатываемой территории – 1,15 га |

 **Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 4 показателя | 1. Уличное освещение
2. Бытовые отходы
3. Окос
4. Противоклещевая обработка
 |

**Ht= ((1+1+1+1)/4)\*100=100%**

 **Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

 Ht

 Эt = ---- x 100,

 St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 8764,9/8764,9 \*100 = 100 | фактический объем финансирования по программе соответствует запланированному |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

 Ht

 Эt = ---- x 100= 100/100\*100= 100

 St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 100 % Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022г.г.» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**