

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 мая 2022 года № 124

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение**

**на 2020-2022 годы»**

**за 2021 год**

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Раздольевское сельское поселение от 27.03.2014 №42 и Порядка оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение, администрация МО Раздольевское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2020-2022годы» за 2021 год (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит обязательному размещению на сайте поселения Раздольевское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Зайцева

Исп: А.Ш. Шехмаметьева,

(813) 79-66-718

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, официальный сайт-1

Приложение

к постановлению администрации

МО Раздольевское сельское поселение

от 20.05.2022 года №124

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2020-2022 годы»

за 2021год

|  |  |
| --- | --- |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы: | Заместитель главы администрации МО Раздольевское СП |
| дата составления отчета: | 20.02.2022г. |

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2020-2022годы»

за 2021 год

Таблица 1

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2021г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Качество жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат | % | 50 | 50 | 100 |

Таблица 2

Выполнение плана мероприятий по программе: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2020-2022 годы» за 2021 год

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий – всего (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»** | **7836,9** | **7771,1** | **99,1** |
| **1**. **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **5041,7** | **4996,4** | **99,1** |
| 1.1 Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | 51,6 | 51,6 | 100 |
| 1.2 Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжение (схема водоснабжения) | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 1.3 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области (приобретение и установка котла) | 724,8 | 724,8 | 100 |
| 1.4 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области (ремонт участка теплотрассы) | 959,9 | 959,9 | 100 |
| 1.5 Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (установка воздушного теплового насоса и бойлеров косвенного нагрева в муниципальной бане в д. Раздолье) | 3205,4 | 3160,1 | 98,6 |
| **2. Подпрограмма "Газификация муниципального образования"** | **379,3** | **358,8** | **94,5** |
| 2.1 Техническое обслуживание газовых сетей | 127,7 | 107,2 | 83,9 |
| 2.2 Разработка схемы газоснабжения | 149,3 | 149,3 | 100 |
| 2.3 Описание местоположения границ охранной зоны распределительного газопровода | 102,3 | 102,3 | 100 |
| **3. Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания"** | **2415,9** | **2415,9** | **100** |
| 3.1 Субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2415,9 | 2415,9 | 100 |
|  |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение на 2020-2022 годы» за 2021 год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Раздольевское СП от **27.03.2014 №42** «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

1**. Обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 100 | Техническое обслуживание газовых сетей |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 100 |

Пфit

Рit = ------ = 100/100= 100

Ппit

**2. Качество жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | % | 100 | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | % | 100 |

Пфit

Рit = ------ = 100/100= 1

Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 2 показателя |  |

**Ht= ((1+1)/2)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 7771,1/7836,9\*100 = 99,2% |  |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 100/99,2\*100= 100,8

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 100,8% Программа соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**