ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным

в адресную инвестиционную программу за счет средств

областного бюджета за 2015 год (нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

(рублей)

| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2015 году |  |  |  | Получено субсидий в 2015 году |  | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства |  |  | Выполнение капитало вложений | Перечислено средств организациям в 2015 году |  |  |  | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | ФБ | област ной бюджет | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 2015 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Капитальный ремонт 1 этажа ДК дер.Раздолье |  |  | 5000000,00 | 263000,00 |  | 1519625,04 | ООО «БСН-СТРОЙ | МК №0145300015314000014-0054118-03/ 19.09.2014г ДС б/н от 18.11.2014 | 1608670,52 | 1608670,52 | 89045,48 |  | 0,00 | 89045,48 | 1519625,04 | Работы выполнены 30.04.2015, устранены все недочеты, выявленные органом контроля. Объект сдан 16.06.2015 |
|  | 5263000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к зданию ДК дер. Раздолье |  |  |  |  |  | 0,00 | ООО «Деметра» | №0145300015315000004-0054118-01 от 02.06.2015г | 5039565,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Начало работ 02.06.2015г Ведутся работы в соответствии со сметой. |
| Итого: | 5263000,00 |  | 5000000,00 | 263000,00 |  | 1519625,04 |  |  | 6648235,52 | 1608670,52 | 89045,48 |  | 0,00 | 89045,48 | 1519625,04 |  |

Целевое использование субсидий в сумме _____________________ подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования

Раздольевское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области _________     ________________ А.Г. Соловьев    «31» июля 2015 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования                     _________     М.А. Нуждина   «31» июля 2015 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)