Приложение №2

Отчет об использовании субсидии, предоставленной на 2014-2015 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

| Наименование МО | Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.) | Размер предоставленной субсидии, руб. | Размер использованной субсидии, руб. | Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб. | Размер использованных средств муниципального бюджета, руб. | Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта) | Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка | Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца) | Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздольевское сельское поселение | Массив №2 | Водоснабжение, электоснабжение, автомобильная дорога | 38 326 639,0 | 0 | 2 495 743,70 | 0 | МК №238959 от 10.07.2015 ООО «СЗИ-Комплекс» 40 822 382,70 | 38 326 639,0 | Начало работ планируется на конец августа, в связи с получением разрешения на строительство | Проводится котировка по заключению контракта на строительный контроль, договор на авторский надзор на подписи. |

Целевое использование субсидии в сумме _______________________ подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации муниципального образования                   _________     А.Г.Соловьев «31» июля 2015 года

Руководитель финансового органа муниципального образования                     _________    М.А. Нуждина «31» июля 2015 года