**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий "государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | **Благоустройство детской площадки в д. Борисово Приозерского района Ленинградской области** | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 мая 2016г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Определение подрядной организации | Задержка связана с проверкой сметной документации |
| 1.2. | Выполнение работ | В срок до 15 августа 2016г | Подрядная организация | Завершение работ |  |
| 1,3. | Приемка работ | В срок до 30 августа 2016г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт выполненных работ |  |
| 2. | **Благоустройство детской площадки в д. Бережок (2 этап) Приозерского района Ленинградской области** | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 мая 2016г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Определение подрядной организации | Задержка связана с проверкой сметной документации |
| 2.2 | Выполнение работ | В срок до 15 августа 2016г | Подрядная организация | Завершение работ |  |
| 2.3. | Приемка работ | В срок до 30 августа 2016г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт выполненных работ |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | | | | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В срок до 30 августа 2016г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт выполненных работ |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально (до 10-го числа месяца следующим за отчетным) | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Отчет подготовлен 01.07.2016г |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А. Г. Соловьев