ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздольевское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

(рублей)

| Наимено- вание стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2015 году |  |  |  | Получено субсидий в 2015 году |  | Принятые в 2015 году бюджетные обязательства |  |  | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2015 году |  |  |  | Остаток Субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполнен- ных работ, общее состояние строитель- ной готов- ности объекта (проц.), причины возникно- вения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | контрагент | номер и дата договора | сумма договора на 2015 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Распределительный газопровод д.Раздолье Приозерского района | 14004900,0 |  | 13504900,0 | 500000,0 | 0 | 0 | нет | Контракт не заключался | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектирование завершено, извещение о проведении аукциона на строительство будет размещено 31 июля 2015 года |

Глава администрации    __________________ А.Г.Соловьев

Главный бухгалтер         __________________ М.А. Нуждина