**ОТЧЕТ**

**(годовой)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления**

**полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | | Поступило средств (рублей) из: | | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства | | | | | | |
| областной бюджет | местный бюджет | обл. бюджета | местного бюджета | обл. бюджета | мест. бюджета | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ремонт линий уличного освещения в дер. Бережок от детской площадки в сторону дома 9 | 83702,73 | 11020,27 | 83702,73 | 11020,27 | 83702,73 | 11020,27 | 0,0 | ООО «ПЭМ» | №0145300015318000006 от 13.06.2018г. | Ремонт линий уличного освещения в дер. Бережок от детской площадки в сторону дома 9 | 94723,0 | 94723,0 | АКТ 1 от 18 июля 2018г. | 100 |
| Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово, пер. Речной, в сторону дома 3 | 154797,27 | 15479,73 | 154797,27 | 15479,73 | 154797,27 | 15479,73 | 0,0 | ООО «ПЭМ» | №0145300015318000006 от 13.06.2018г. | Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово, пер. Речной, в сторону дома 3 | 170277,0 | 170277,0 | АКТ 2 от 18 июля 2018г | 100 |
| Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово, пер. Речной, в сторону дома 3(продолжение) | 75602,7 | 8400,3 | 75602,7 | 8400,3 | 75602,7 | 8400,3 | 0,0 | ООО «ПЭМ» | № 30-ЭМ/2018 от 04.12.2018 г. | Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово, пер. Речной, в сторону дома 3  (продолжение) | 84003 | 84003 | АКТ №1 от 30.11.2018г. | 100 |
| Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово, пер. Речной, в сторону дома 3(продолжение) | 48297,3 | 3989,7 | 48297,3 | 3989,7 | 48297,3 | 3989,7 | 0,0 | ООО «Виктория» | №2/2018 от 17.12.2018 г. | Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово, пер. Речной, в сторону дома 3  (продолжение) | 52287,0 | 52287,0 | АКТ №1 от 21.12.2018г. | 100 |
| Итого | 362400,0 | 38890,0 | 362400,0 | 38890,0 | 362400,0 | 38890,0 | 0,0 |  |  |  | 401290,0 | 401290,0 |  | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Г. Соловьев  (подпись) (фамилия, инициалы)  Руководитель финансового  органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Н. Иванова  (подпись) (фамилия, инициалы)  Исполнитель: Н. Н. Иванова    66-649  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года | Согласовано:  председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, инициалы) |

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

на «01» января 2019 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Ремонт линий уличного освещения в дер. Бережок от детской площадки в сторону дома 9 | Шт.  Шт.  Пог.м. | 5  5  150 | 5  5  150 |
| 3 | Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово, пер. Речной, в сторону дома 3 | Шт.  Шт.  Пог.м. | 9  9 **(+8)**  270 **(+300)** | 9  9 **(+8)**  270 **(+300)** |