ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз  «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах  на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) рублей | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неисполь-зованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пального образо-вания (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово: -замена опор -замена светильников -замена провода на СИП | 20 шт. 20 шт. 670 пог.м | 0 | 328303,7 | 306384,4 | 16 919,3 | 5000 | 306384,4 | 328303,7 | 306384,4 | 16 919,3 | 5000 | 328303,7 | 306384,4 | 16 919,3 | 5000 | 0 |
| Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Бережок: -замена опор -замена светильников -замена провода на СИП | 5 шт. 15 шт. 470 пог.м | 0 | 168576,0 | 154690,7 | 8 885,3 | 5000 | 154690,7 | 168576,0 | 154690,7 | 8 885,3 | 5000 | 168576,0 | 154690,7 | 8 885,3 | 5000 | 0 |
| Итого | 0 | 0 | 496879,7 | 461 075,1 | 25 804,6 | 10000 | 461 075,1 | 496879,7 | 461 075,1 | 25 804,6 | 10000 | 496879,7 | 461 075,1 | 25 804,6 | 10000 | 0 |
| Глава администрации муниципального образования ___________ В.В. Стецюк |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Ю.В. Викулова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Викулова Ю.В. 8(81379) 66-649 |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» |
| 1. | Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Улучшение условий жизни населения |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июль 2019 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 07.08.2019 № 0145300015319000009, локальная смета № 2 |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка линии уличного освещения в дер. Борисово | сентябрь 2019 года | Подрядная организация: ООО «Профэлектрострой» | Освещение дер.Борисово | Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания |
| 1.3 | Прием объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь 2019 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт о приемке выполненных работ | Акт приемки работ от 22.08.2019 № 2 |
| 2. | Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Бережок |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Улучшение условий жизни населения |  |
| 2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июль 2019 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 07.08.2019 № 0145300015319000009, локальная смета № 1 |
| 2.2 | Выполнение работ по ремонту участка линии уличного освещения в дер. Бережок | сентябрь 2019 года | Подрядная организация | Освещение дер.Бережок | Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания |
| 2.3 | Прием объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | сентябрь 2019 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт о приемке выполненных работ | Акт приемки работ от 22.08.2019 № 1 |
| II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт о приемке выполненных работ | Произведена приемка работ по актам приемки работ от 22.08.2019 №1 и №2 |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчеты подготовлены на 01.07.2019г, 01.10.2019г, 01.01.2020г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилась |