ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10. 2018 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт линий уличного освещения в дер. Бережок от детской площадки в сторону дома 9: - замена опор - замена светильников - замена провода на СИП | 5 шт 5 шт 150 пог.м | 5 шт 5 шт 150 пог.м | 142578,0 | 129380,0 | 13198,0 | 94723,0 | 83702,73 | 11020,27 | 94723,0 | 83702,73 | 11020,27 | 45677,27 |
| Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово, пер. Речной, в сторону дома 3: - замена опор - замена светильников - замена провода на СИП | 9 шт 9 шт 270 пог.м | 9 шт 9 шт 270 пог.м | 256322,0 | 233020,0 | 23302,0 | 170277,0 | 154797,27 | 15479,73 | 170277,0 | 154797,27 | 15479,73 | 78222,73 |
| Итого |  |  | 398900,0 | 362400,0 | 36500,0 | 265000,0 | 238500,0 | 26500,0 | 265000,0 | 238500,0 | 26500,0 | 123900,0 |

| И. О. главы администрации поселения: _________ Н. Н. Иванова (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: _________ Н. Н. Иванова (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: Н. Н. Иванова 8(81379)66-649 (фамилия, инициалы) |  |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год.» |
| 1. | Ремонт линий уличного освещения в дер. Бережок от детской площадки в сторону дома 9 |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №0145300015318000006 от 13.06.2018г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту линий уличного освещения в дер. Бережок от детской площадки в сторону дома 9 | Июль 2018г. | Подрядная организация | Освещение детской площадки в сторону дома 9, улучшение условий жизни населения | Выполнены работы по освещению детской площадки в сторону дома 9, улучшено условие жизни населения |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль 2018г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | АКТ 1 от 18 июля 2018г. |
| 2. | Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово, пер. Речной, в сторону дома 3 |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт №0145300015318000006 от 13.06.2018г. |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту участка линии уличного освещения в дер. Борисово, пер. Речной, в сторону дома 3 | Июль 2018г. | Подрядная организация | Освещение пер. Речного, в сторону дома 3, улучшение условий жизни населения | Выполнены работы по освещению пер. Речного, в сторону дома 3, улучшено условие жизни населения |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль 2018г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | АКТ 2 от 18 июля 2018г |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год.» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июль 2018г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Выполнение муниципального контракта | Работы выполнены: АКТ 1, 2 от 18 июля 2018 года. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен 01.10.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 4 кв. 2018 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Не проводилась |

И. О. главы администрации поселения

___________/Н. Н. Иванова/

МП