ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным

в адресную инвестиционную программу за счет средств

областного бюджета за 2015 год (нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта)  |  Предусмотрено средств  в 2015 году  |  Получено  субсидий в 2015 году |  Принятые в 2015  году бюджетные  обязательства  | Выполнениекапиталовложений | Перечислено средств  организациям  в 2015 году | Остаток субсидий на лицевыхсчетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)  |
| Всего |  в том числе  | федеральныйбюджет | областной бюджет | контрагент  | номери дата договора | суммадоговора на 2015 год  | Всего |  в том числе  |
| федеральныйбюджет | областной бюджет | местныйбюджет | федеральныйбюджет | областной бюджет | местныйбюджет |
| 1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  |  17  |
| Капитальный ремонт 1 этажа ДК дер.Раздолье |  |  | 5000000,00 | 263000,00 |  | 0,00 | ООО «БСН-СТРОЙ | №0145300015314000014-0054118-03 от 19.09.2014г | 1899977,82 |  | 89045,48 |  | 0,00 | 89045,48 | 0,00 | Работы выполнены 30.04.2015, устранены все недочеты, выявленные органом контроля. Объект сдан 16.06.2015 |
|  | 5263000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к зданию ДК дер. Раздолье |  |  | ООО «Деметра» | №0145300015315000004-0054118-01 от 02.06.2015г | 5039565,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Начало работ 02.06.2015гВедутся работы в соответствии со сметой. |
| Итого: | 5263000,00 |  | 5000000,00 | 263000,00 |  | 0,00 |  |  | 6939542,82 |  | 89045,48 |  | 0,00 | 89045,48 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаю.

 (цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования

Раздольевское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Соловьев «30» июня 2015 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Нуждина «30» июня 2015 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)