ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным

в адресную инвестиционную программу за счет средств

областного бюджета за 2015 год (нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки (объекта) | Предусмотрено средств   в 2015 году | | | | Получено   субсидий  в 2015 году | | Принятые в 2015   году бюджетные   обязательства | | | Выполнение капитало вложений | Перечислено средств   организациям   в 2015 году | | | | Остаток  субсидий на  лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в том числе | | | феде раль ный бюд жет | област ной  бюджет | контрагент | номер и  дата  договора | сумма договора на  2015  год | Всего | в том числе | | |
| феде ральный бюд жет | областной  бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной  бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Капитальный ремонт 1 этажа ДК дер.Раздолье |  |  | 5000000,00 | 263000,00 |  | 0,00 | ООО «БСН-СТРОЙ | №0145300015314000014-0054118-03 от 19.09.2014г | 1899977,82 |  | 89045,48 |  | 0,00 | 89045,48 | 0,00 | Работы выполнены 30.04.2015, устранены все недочеты, выявленные органом контроля. Объект сдан 16.06.2015 |
|  | 5263000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к зданию ДК дер. Раздолье |  |  | ООО «Деметра» | №0145300015315000004-0054118-01 от 02.06.2015г | 5039565,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Начало работ 02.06.2015г  Ведутся работы в соответствии со сметой. |
| Итого: | 5263000,00 |  | 5000000,00 | 263000,00 |  | 0,00 |  |  | 6939542,82 |  | 89045,48 |  | 0,00 | 89045,48 |  |  |

Целевое использование субсидий в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации

муниципального образования

Раздольевское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Соловьев «30» июня 2015 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Нуждина «30» июня 2015 года

(подпись) (фамилия, инициалы)