Приложение 1

ОТЧЕТ

О расходовании средств субсидии из областного бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Ленинградской области»

на 01 июля 2020 года

Периодичность: квартал

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района | Бюджетополучатель  | Наименование объекта | Предусмотрено средств  | Перечислено в МО | Принятые бюджетные обязательства | Перечислено средств организациям за отчетный период | Остаток субсидий ОБ | Степень достижения целевых показателей результативности, установленных соглашениями | Примечание (причины недостижения целевых показателей) |
| Всего | в т.ч. числе | Контрагент  |  | Всего | в т.ч. числе |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Реквизиты МК  | Сумма МК | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Приозерский муниципальный район | МО Раздольевское сельское поселение | Выполнение работ по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории МО Раздольевское сельское поселение | 214,672 | 144,946 | 69,726 | 0,0 | ООО «Терра Агро» | №27-04/2020 от 29.04.2020г. | 214,672 | - | - | - | 144,946 | - | Работы выполнены.В стадии проведения комплекса услуг по оценке эффективности мероприятий. |
| Приозерский муниципальный район | МО Раздольевское сельское поселение | Проведение оценки эффективности химических мероприятий (после каждой обработки) | 7,88 | 5,321 | 2,559 |  | ФГБУ «Россельхозцентр» по Ленинградской области | №9МО120 от 07.04.2020г. | 7,88 | - | - | - | 5,321 |  |  |
| **Итого:** | 222,552 | 150,267 | 72,285 | 0,0 | - | - | 222,552 | - | - | - | 150,267 |  |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Стецюк «01» июля 2020 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Викулова «01» июля 2020 года

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 2

ОТЧЕТ

О расходовании средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы

«Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»

На 01 июля 2020 года

Периодичность: квартал

Единица измерения: Тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования, района (городского округа) | Утверждено ассигнований на 2020 год | Предусмотрено соглашением на 2020 год | Профинансировано (перечислено средств в бюджет МО) | Произведено расходов в МО (кассовый расход) | Информация о выполнении мероприятий (с указанием натуральных показателей и иных характеристик) | Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода | Причины не достижения средств |
|  | С начала года нарастающим итогом | В том числе: |
| Всего на год | В том числе: | Всего на год | В том числе: | С начала года нарастающим итогом  | В том числе: | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  |  |
| МО Раздольевское сельское поселение | 222,552 |  | 150,267 | 72,285 | 222,552 |  | 150,267 | 72,285 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | - |  | 150,267 | 72,285 | Работы выполнены.В стадии проведения комплекса услуг по оценке эффективности мероприятий. |

|  |
| --- |
| Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Стецюк «01» июля 2020 года (подпись) (фамилия, инициалы)Руководитель финансового органамуниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Викулова «01» июля 2020 года (подпись) (фамилия, инициалы) |
|  |