

Администрация Раздольевского сельского поселения

Приозерского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21 декабря 2023 года № 305

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Раздольевском сельском поселения на 2024-2026 годы» |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 г. № 400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области", Постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", администрация Раздольевского сельского поселения **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Раздольевском сельском поселении на 2024-2026 годы» (приложение).

2. Постановление № 289 от 19.12.2022 года «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселения на 2023-2025 годы», постановление № 288 от 18.12.2023 года «О внесении изменений в постановление № 289 от 19.12.2022 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Раздольевском сельском поселении на 2023-2025 годы» завершить с 01.01.2024 года, с 01.04.2024 года считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Раздольевского сельского поселения Раздольевское.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Зайцева

Исп.: А.Ш. Шехмаметьева, 66-718

Разослано: дело - 3, прокуратура - 1; КСО - 1.

Приложение №1

к постановлению администрации

Раздольевского сельского поселения

от 21 декабря 2023 года № 305

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В

РАЗДОЛЬЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2024-2026 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель программы:

Глава администрации Раздольевского сельского поселения:

Зайцева Виктория Вячеславовна

тел. (8-813-79) 66-718

эл.адрес: [adm.razdole@mail.ru](mailto:adm.razdole@mail.ru)

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П А С П О Р Т

Муниципальной Программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района

Ленинградской области на 2024-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 -2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Глава администрации Раздольевского сельского поселения |
| Участники муниципальной Программы | Администрация Раздольевского сельского поселения, Правительство Ленинградской области |
| Цели муниципальной Программы | Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры, ее развитие, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям |
| Задачи муниципальной Программы | - Повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек)  - Обеспечение безаварийной, бесперебойной работы систем коммунальной инфраструктуры  - Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы | К 2026 году:  - снижение издержек в рамках обеспечения коммунальных услуг населению – 90%  - обеспечение нормативной составляющей объектов теплоснабжения до 100%  - газификация населенных пунктов 95% |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной Программы | 1. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;  2. Комплекс процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения"  3. Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергии» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | **ВСЕГО – 8 099,7 тыс. руб.**:  - 2024 год – 2 108,0 тыс. руб.  - 2025 год – 3 082,6 тыс. руб.  - 2026 год – 2 909,1 тыс. руб. |

**1. Характеристика проблемы**

Одним из приоритетов жилищной политики Раздольевского сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Раздольевского сельского поселения требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, что ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий. Неэффективное использование природных ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей Необходим планово-предупредительный ремонт се­тей и оборудования систем водоснабжения, комму­нальной энергетики.

Ветхое состояние водопроводных сетей и сетей канализации. Велики утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО Раздольевское сельское поселение позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, обеспечит бесперебойную работу объектов коммунальной инфраструктуры, улучшит экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении.

Реализация Программы позволит:

- привлечь средства бюджета Ленинградской области, бюджета Раздольевского сельского поселения для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

**2. Основные цели и задачи Программы**

**Цель Программы:**

Обеспечение надежной и эффективной работы инженерно-коммунальной инфраструктуры, ее развитие, обеспечение потребителей необходимым набором коммунальных услуг, отвечающих по качеству установленным нормативным требованиям.

**Задачи Программы:**

- повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек);

- обеспечение безаварийной, бесперебойной работы систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

**3. Сроки реализации Программы**

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2024-2026 годы.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется за счет средств областного бюджета и бюджета Раздольевского сельского поселения.

**5. Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация программы позволит:

Предупредить аварийные ситуации, связанные с нарушением подачи энергетических ресурсов;

Обеспечение бесперебойной работы объектов коммунального хозяйства.

**6. Методика оценки эффективности муниципальной Программы**

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальной Программы. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Раздольевского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, утвержденными Постановлением администрации от 26 мая 2022 года № 129.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.

**План реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры**

**и повышение энергоэффективности в Раздольевском сельском поселении**

**на 2024-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | | | | | | |
| Всего | | | Федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | | местный бюджет | | прочие источники | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании"** | **Администрация Раздольевского сельского поселения** | **2024** | | **2 108,0** | | | **-** | **-** | | **2 108,0** | |  | |
| **2025** | | **3 082,6** | | | **-** | **-** | | **3 082,6** | |  | |
| **2026** | | **2 909,1** | | | **-** | **-** | | **2 909,1** | |  | |
|  |  |
| **Итого по программе** | **2024-2026** | | **8 099,7** | | | **-** | **-** | | **8 099,7** | |  | |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | | | |
| ***1. Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций электрической и тепловой энергией"*** | ***Администрация Раздольевского сельского поселения*** | ***2024*** | | ***658,0*** | | | ***-*** | ***-*** | | ***658,0*** | |  | |
| ***2025*** | | ***382,6*** | | | ***-*** | ***-*** | | ***382,6*** | |  | |
| ***2026*** | | ***229,1*** | | |  |  | | ***229,1*** | |  | |
| 1.1. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области | 2024 | | 658,0 | | | - | - | | 658,0 | |  | |
| 2025 | | 382,6 | | | - | - | | 382,6 | |  | |
| 2026 | | 229,1 | | | - | - | | 229,1 | |  | |
| **Итого** | **2024-2026** | | **1 269,7** | | | **-** | **-** | | **1 269,7** | |  | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"*** | ***Администрация Раздольевского сельского поселения*** | | ***2024*** | | ***300,0*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***300,00*** | |  |
| ***2025*** | | ***200,0*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***200,0*** | |  |
| ***2026*** | | ***180,0*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***180,0*** | |  |
| 2.1. Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения (схема теплоснабжения) |  | |  |  | | |  | |  | |  |
| 2024 | | 300,0 | - | | | - | | 300,0 | |  |
| 2025 | | 200,0 | - | | | - | | 200,0 | |  |
| 2026 | | 180,0 | - | | | - | | 180,0 | |  |
| **Итого** | **2024-2026** | | **680,0** | **-** | | | **-** | | **680,0** | |  |
| ***3. Комплекс процессных мероприятий "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения"*** | ***2024*** | | ***1 150,0*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***1 150,0*** | |  |
| ***2025*** | | ***2 500,0*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***2 500,0*** | |  |
| ***2026*** | | ***2 500,0*** | ***-*** | | | ***-*** | | ***2 500,0*** | |  |
| 3.1. Субсидии юридическим лицам | 2024 | | 1 000,0 | - | | | - | | 1 000,0 | |  |
| 2025 | | 2 500,0 | - | | | - | | 2 500,0 | |  |
| 2026 | | 2 500,0 | - | | | - | | 2 500,0 | |  |
| 3.2. Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (обслуживание газовых сетей) | 2024 | | 150,0 | - | | | - | | 150,0 | |  |
| 2025 | | - | - | | | - | | - | |  |
| 2026 | | - | - | | | - | | - | |  |
| **Итого** | **2024-2026** | | **6 150,0** | **-** | | | **-** | | **6 150,0** | |  |

**Целевые показатели**

**муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Раздольевском сельском поселении на 2024-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации | По итогам второго года реализации | По итогам третьего года реализации | ……. |  |
| Показатель 1, % | | | | | | | |
| 1 | снижение риска возникновения аварийных ситуаций, связанных с нарушением подачи энергетических ресурсов | плановое значение | 30 | 40 | 50 |  |  |
| фактическое значение |  |  |  |  |
| Показатель 2, % | | | | | | | |
| 2 | снижение издержек в рамках обеспечения коммунальных услуг населению | плановое значение | 60 | 70 | 80 |  |  |
| фактическое значение |  |  |  |  |
| Показатель 3, % | | | | | | | |
| 3 | обеспечение нормативной составляющей объектов теплоснабжения | плановое значение | 100 | 100 | 100 |  |  |
| фактическое значение |  |  |  |  |

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Раздольевском сельском поселении на 2024-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Источники финансирования | Всего  (тыс. рублей) | В том числе | | | | |
| первый год реализации | второй год реализации | третий год реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | |
|  | **Всего:** | **8 099,7** | **2 108,0** | **3 082,6** | **2 909,1** |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 8 099,7 | 2 108,0 | 3 082,6 | 2 909,1 |  |  |
|  | Прочих источников (плановый объем) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |