

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20 февраля 2023 года № 36

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022 - 2024 г.г.» за 2022год

В соответствии с пунктами 4, 5, 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Раздольевское сельское поселение от 12.05.2022 года № 113, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение, администрация МО Раздольевское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.» за 2022 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте поселения Раздольевское.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Зайцева

Н. Н. Иванова,

(813) 79-66-649

Разослано: дело-2, прокуратура-1, СМИ-1, официальный сайт -1

Приложение

к постановлению администрации

МО Раздольевское сельское поселение

от 20.02.2023 года № 36

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы**

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.» за 2022год.

Ответственный исполнитель программы:

Глава администрации муниципального образования

Раздольевское сельское поселение: Зайцева Виктория Вячеславовна,

тел. (8-813-79) 66-718

эл.адрес: adm.razdole@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 1

**Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы** «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.»

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

***(ежегодно нарастающим итогом)***

за период 2022г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность линий уличного освещения, подлежащих обслуживанию | км | 5,7 | 5,7 | 100 |
| 2 | Объем твердых бытовых отходов | м3 | 1650 | 1650 | 100 |
| 3 | Площадь окашиваемой территории | м2 | 25000 | 25000 | 100 |
| 4 | Площадь обрабатываемой территории – 1,15 га | м2 | 19200 | 19200 | 100 |

Таблица 2

.Выполнение плана мероприятий по программе: «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование** | **запланировано** | **исполнено** | Примечание, % |  |  |
|  | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства»** | **1 259,6** | **1 259,6** | **100** |  |  |
| 1.1 | Обслуживание уличного освещения | 543,0 | 543,0 | 100 |  |  |
| 1.2 | Прочие мероприятия по благоустройству (санитарная очистка, экспертиза документации). | 716,6 | 716,6 | 100 |  |  |
| **2** | **Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами"** | **3056** | **301,6** | **98,7** |  |  |
| 2.1 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (строительные отходы) | 305,6 | 301,6 | 98,7 |  |  |
| **3** | **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий** | **92,3** | **92,3** | **100** |  |  |
| 3.1 | Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | 92,3 | 92,3 | 100 |  |  |
| **4** | **Мероприятия, направленные на достижение целей проектов** | **12,0** | **12,0** | **100** |  |  |
| 4.1 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства (экспертиза сметной документации) | 12,2 | 12,2 | 100 |  |  |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: ТЕРРИТОРИИ** | | **1 669,5** | **1 665,54** | **99,8** | | |

Таблица 3

**Оценка эффективности реализации целевой муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.» за 2022год**

Разработана на основании Постановления администрации МО Раздольевское СП от 12.05.2022 года № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Оценку результативности и эффективности реализации муниципальных программ используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

**Индекс результативности Программы** (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | км | 5,7 | Протяженность линий уличного освещения, подлежащих обслуживанию |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | км | 5,7 | Протяженность линий уличного освещения, подлежащих обслуживанию |

Пфit

Рit = ------ = 5,7/5,7= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м3 | 1650 | Объем твердых бытовых отходов |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м3 | 1650 | Объем твердых бытовых отходов |

Пфit

Рit = ------ = 1650/1650= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м2 | 25000 | Площадь окашиваемой территории |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м2 | 25000 | Площадь окашиваемой территории |

Пфit

Рit = ------ = 25000/25000= 1

Ппit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пфit -фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t | м2 | 19200 | Площадь обрабатываемой территории – 1,15 га |
| 2 | Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t; | м2 | 19200 | Площадь обрабатываемой территории – 1,15 га |

Пфit

Рit = ------ 19200/19200= 1

Ппit

**Интегральная оценка результативности Программы** в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

-------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t; | 1 |  |
| m - количество показателей Программы. | 4 показателя | 1. Уличное освещение 2. Бытовые отходы 3. Окос 4. Противоклещевая обработка |

**Ht= ((1+1+1+1)/4)\*100=100%**

**Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:**

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t; | St = 1665,5/1669,5 \*100 = 99,8 | фактический объем финансирования по программе соответствует запланированному |
| Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t. | 100 |  |

Ht

Эt = ---- x 100= 99,8/100\*100= 99,8

St

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

**Вывод: значение эффективность программы 99,8 % Программа «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024г.г.» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы.**