

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 06 февраля 2019 года № 15

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение от 27.03.2014 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 254 от 26.12.2017г., согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.Г. Соловьев

С.Р.Кукуца

8 (813 79) 66-718

Разослано: дело-2, прокуратура -1, КСО – 1.

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Раздольевское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

От 06.02.2019 года № 15

 (Приложение)

ОТЧЕТ

 О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД»

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение № 254 от 26.12.2017г.

Целью программы является:

- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, с целью сохранения и совершенствования сети автомобильных дорог местного значения;

Основными задачами программы являются:

- повышение комфортных условий проживания граждан;

- организация благоустройства территории многоквартирных домов, проезжей части дорог общего пользования местного значения;

- повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в муниципальном образовании;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение;

- приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Раздольевское сельское поселение,

- повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов;

- создание благоприятных условий проживания граждан.

Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий на 2018 г. – 868,8 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 222,9 тысяч рублей;

- средства бюджета муниципального образования – 613,9 тысяч рублей.

Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2018 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2018 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Экспертиза сметной документации, строительный контроль;
3. Содержание автомобильных дорог.

По итогам 2018 года Программа выполнена на 87,9 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.

Информация об использовании финансовых средств за счет средств областного и местного бюджетов на реализацию Программы за 2018 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В 2018 году в результате проведения процедур на осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд был заключен 1 муниципальный контракт на сумму 642,1 тыс. рублей, 3 муниципальных контракта на сумму 93,4 тыс. рублей – приобретение услуг у единственного поставщика.

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии дорог (количество обращений);

- снижение доли автомобильных дорог, не отвечающим требованиям от общей протяженности дорог (%);

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт (км);

По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в **Приложении 3** к настоящему отчету.

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД»**

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | **Результаты, тыс. рублей** | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| **план** | **факт** |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Зам. главы администрации – Кукуца С.Р.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории(бухгалтер) – Иванова С.В. | Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по адресу: д.Раздолье, ул.Урожайная от поворота к д.12 до детского сада №19 | 743,4 | 642,1 | нет |
| 2 | Экспертиза сметной документации, строительный контроль | Зам. главы администрации – Кукуца С.Р.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории(бухгалтер) – Иванова С.В. | Экспертиза сметной документации, строительный контроль | 43,4 | 43,4 | нет |
| 3 | Содержание автомобильных дорог  | Зам. главы администрации – Кукуца С.Р.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- специалист 1 категории(бухгалтер) – Иванова С.В. | Чистка дорог от снега | 50,0 | 50,0 | нет |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД»**

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2018 год | Исполнено за 2018 год | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | Капитальный ремонт  |  | 743,4 |  | 222,9 | 520,5 |  | 642,1 |  | 222,9 | 419,2 |  | 86,4 |
| 1.1. |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 743,4 |  | 222,9 | 520,5 |  | 642,1 |  | 222,9 | 419,2 |  | 86,4 |
| 2 | Экспертиза сметной документации, строительный контроль |  | 43,4 |  |  | 43,4 |  | 43,4 |  |  | 43,4 |  | 100 |
| 2.1. |  | Экспертиза сметной документации, строительный контроль | 43,4 |  |  | 43,4 |  | 43,4 |  |  | 43,4 |  | 100 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 100 |
| 3.1 |  | Содержание автомобильных дорог | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 100 |
|  | **ИТОГО по Программе** |  | **836,8** |  | **222,9** | **613,9** |  | **735,5** |  | **222,9** | **512,6** |  | **87,9** |

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД»**

**Приложение 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Содержание автомобильных дорог** | **км** | **9,8** | **8,8** | **9,8** | **Нет** |
| **2** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог** | **км** | **0,98** | **0,084** | **0,084** | **Нет** |

Оценка результативности реализации Программы за 2018 год:

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий:

1.1. Содержание автомобильных дорог (км.):

 Пфit 9,8

 Рit = ------ = --------- =1

 Ппit 9,8

1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог(км):

 Пфit 0,084

 Рit = ------ = ----------- = 1

 Ппit 0,084

2. Интегральная оценка результативности Программы:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100 = 2 х 100 = 100

 M 2

3. Эффективность реализации Программы:

 Ht 100

 Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100 %

 St 100

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2018 году» составила 100 %.

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение Кукуца С.Р.

тел. (8-813-79) 66-718

эл.адрес: adm.razdole@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_