

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06 июня 2014 года № 90

Об утверждении проекта краткосрочного муниципального плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской

области на 2014 год

Во исполнение части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, областного закона от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», в соответствии с пунктами 4,6 и 10 «Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014 – 2043 годы», утверждённого постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2014 года № 218, администрация МО Раздольевское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить проект краткосрочного муниципального плана реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение на 2014 год (Приложение 1).

2. Утвердить Проект реестра многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение на 2014 год (Приложение 2).

3.Заместителю главы администрации (Ульянова Т.А.) проект краткосрочного муниципального плана реализации программы капитального ремонта в срок до 10.06.2014 года направить на согласование в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области.

4.Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Красная звезда».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ульянову Т.А.

Глава администрации

МО Раздольевское сельское поселение А.Г.Соловьев

Т.А.Ульянова, 66-718

Разослано: дело- 2, прокуратура-1, Комитет по ЖКХ ЛО -1, газета Красная Звезда – 1.

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Раздольевское сельское поселение

№ 90 от 06.06.2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проект краткосрочного муниципального плана реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории МО Раздольевское сельское поселение на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Приозерский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование Раздольевское сельское поселение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Приозерский район, д.Раздолье, ул.Центральная, д.2 | 1970 | - | кирпич | 2 | 2 | 630,40 | 429,50 | 237,90 | 36 | 1229861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1229861,00 | 1950,92 | 13174,00 | 12. 2014 г. |
| Итого по муниципальному образованию | | х | х | х | х | х | 630,40 | 429,50 | 237,90 | 36 | 1229861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1229861,00 | 1950,92 | 13174,00 | х |

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО Раздольевское сельское поселение

№ 90 от 06.06.2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проект реестра многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды работ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт  внутри  домовых инженерных систем | в том числе | | | | | Ремонт  крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фунда  мента | | Проектные работы | Установка коллективных (общедомо -вых) ПУ и УУ |
| Ремонт  сетей электро  снабжения | Ремонт  сетей  тепло  снабжения | Ремонт  сетей холодного водо  снабжения | Ремонт  сетей  горячего водо  снабжения | Ремонт  систем водо  отведения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Муниципальное образование Раздольевское сельское поселение** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | д.Раздолье, ул.Центральная, д.2 | 1229861,00 |  |  |  |  |  |  | 545,90 | 831570,00 |  |  | 589,60 | 398291,00 |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальному образованию** | | 1229861,00 |  |  |  |  |  |  | 545,90 | 831570,00 |  |  | 589,60 | 398291,00 |  |  |  |  |