Приложение №1

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2014-2015 году из областного бюджета на проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

| Наименование МО | Наименование микрорайона (массива) в котором проектировались объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, включенных в проект (водоснабжение, электроснабжение и т.п.) | Размер предоставленной субсидии, руб. | Размер использованной субсидии, руб. | Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб. | Размер использованных средств муниципального бюджета, руб. | Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта) | Наличие положительной экспертизы проекта (проектов)/ планируемая дата получения экспертизы проекта | Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка | Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздольевское сельское поселение | Массив №1 | Водоснабжение, электроснабжение, автомобильная дорога | 4 750 000,0/ | 214 575,75 | 250000,0 | 10728,79 | № 0145300015313000003-0054118-02 от 06.11.2014 года ООО «Уральский институт дорожного проектирования» 3 200 295,74 | До 01.09.2015 года | 4 535 424,25 Приступили к работам с октября 2014 года/ Остаток средств перечислен п/п 32 от 14.01.15 | Проведены проектно-изыскательские работы |
|  |  | Прохождение экспертизы по массиву №1 | 900 000,0 |  |  |  | Заключен договор № 1266 от 06.07.15г с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на сумму 724 314,89 |  | 900 000,0 | Работы будут производиться после оплаты услуг |
| Раздольевское сельское поселение | Массив №2 | Водоснабжение, электроснабжение, автомобильная дорога | 4 750 000,0 | 3 229 437,75 | 250000,0 | 169 970,41 | № 0145300015313000004-0054118-01 от 03.12.2013 года ООО «Уральский институт дорожного проектирования» 3 399 408,16 | Имеется №47-1-4-0165-14 от 15.08.2014г | 847 516,36 По итогам электронного аукциона/ Остаток средств перечислен п/п 32 от 14.01.15 | Работы выполнены |
|  |  | Прохождение экспертизы по массиву №2 |  | 673 045,89 |  |  | № 565 от 10.06.2014г. |  |  | Работы выполнены |
| ИТОГО: |  |  | 900 000,0 |  |  |  |  |  | 900 000,0 |  |

Целевое использование субсидии в сумме 4 117 059,39 (Четыре миллиона сто семнадцать тысяч пятьдесят девять) рублей 39 копеек подтверждаю.

Глава администрации муниципального образования                   _________ А.Г.Соловьев «03» июля 2015 года

Руководитель финансового органа муниципального образования                     _________     М.А. Нуждина «03» июля 2015 года