ОТЧЕТ  
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за 4квартал 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР,КВР, КОСГУ)** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | **Исполнено** | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ремонт участка линии уличного освещения в д. Бережок, освещение детской площадки и подхода к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок: - замена опор - замена светильников - замена провода на СИП | 03605033010170880244225149141  036050330101S0880244225149 | 7шт.  8шт.  175 Пог.м. | 7шт.  8шт.  175 Пог.м. | 225 328,08 | 165 911,00 | 59 417,08 | 225328,08 | 165 911,00 | 59 417,08 | 0,00 |
| Ремонт участка линии уличного освещения в д. Борисово, продолжение ремонта Речного переулка: - замена опор - замена светильников - замена провода на СИП | 03605033010170880244225149141  036050330101S0880244225149 | 1шт.  12 шт. 500 Пог.м. | 1шт.  12 шт.  500Пог.м. | 218 098,22 | 196 289,00 | 21 809,22 | 218098,22 | 196 289,00 | 21 809,22 | 0,00 |
| **Итого** |  | **8шт.**  **20шт.**  **675 пог. м.** | **8шт.**  **20шт.**  **675 пог. м.** | **443 426,30** | **362 200,00** | **81 226,30** | **443426,30** | **362200,00** | **81226,30** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
|  |  |  | | А. Г. Соловьев | | |  |  |
|  |  | *(подпись)* | | *(фамилия, инициалы)* | | |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  | | Н. Н. Иванова | | |  |  |
|  |  | *(подпись)* | | *(фамилия, инициалы)* | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |  |
| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. Н. Иванова 66-649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10.2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2018г.

Соглашение от 17 февраля 2017г. № 95/144

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | |
| 1. | Ремонт участка линии уличного освещения в д. Бережок, освещение детской площадки и подхода к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июль 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300015317000005-0054118-01 от 04.07.2017г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка линии уличного освещения в д. Бережок, освещение детской площадки и подхода к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок | август 2017г. | Подрядная организация | Освещение детской площадки и подхода к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок, улучшение условий жизни населения | Освещена детская площадка и подход к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок, улучшены условия жизни населения |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Роботы выполнены. АКТ 1 от 31.08.2017г. |
| 2. | Ремонт участка линии уличного освещения в д. Борисово, продолжение Ремонта речного переулка |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июль 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 0145300015317000005-0054118-01 от 04.07.2017г.. |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту участка линии уличного освещения в д. Борисово, продолжение ремонта речного переулка | август 2017г | Подрядная организация | Освещение участка линии уличного освещения в д. Борисово, продолжение ремонта речного переулка, улучшение условий жизни населения | Освещен участок линии уличного освещения в д. Борисово, продолжен ремонт речного переулка |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы выполнены. АКТ 1 от 31.08.2017г. |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Выполнение муниципального контракта | Работы выполнены: АКТ 1 от 31 августа 2017 года. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен на 01.01.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 4 кв. 2017 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Дополнительное соглашение №1 от 02.10.2017 года к соглашению №95/144 от 17.02.2017года. В связи с корректировкой показателей результативности |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А. Г. Соловьев/

МП