|  |
| --- |
| ОТЧЕТ(ежеквартальный)об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом) |
|  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (руб.) |
| **Наименование мероприятия**  | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 31.03.2017**  | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт участка линии уличного освещения в д. Бережок, освещение детской площадки и подхода к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок | замена опор- 7шт.замена светильников- 7шт.замена провода на СИП- 145 Пог.м. | 0 |  181 118,11  |  181 100,00  |  18,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  181 100,00  |
| Ремонт участка линии уличного освещения в д. Борисово, продолжение ремонта Речного переулка | замена опор- 1шт.замена светильников-11 шт. замена провода на СИП-230 Пог.м. | 0 |  181 118,11  |  181 100,00  |  18,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  181 100,00  |
| **Итого** |  |  |  **362 236,22**  |  **362 200,00**  |  **36,22**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  **362 200,00**  |
| Глава администрации  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  |  |   | А. Г. Соловьев  |  |  |
|  |  | *(подпись)* | *(фамилия, инициалы)* |  |  |
| Главный бухгалтер |  |   | Н. Н. Иванова |  |  |
|  |  | *(подпись)* | *(фамилия, инициалы)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |  |
| Исполнитель:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н. Н. Иванова 66-649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04.2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.04.2017г.

2017 года № 95/144

План мероприятий ("Дорожная карта")

Администрации муниципального образования

Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| **I Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»** |
| 1. | Ремонт участка линии уличного освещения в д. Бережок, освещение детской площадки и подхода к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ |  Май-июнь 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка линии уличного освещения в д. Бережок, освещение детской площадки и подхода к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок | Сентябрь 2017г. | Подрядная организация | Освещение детской площадки и подхода к часовне, напротив дома №38 в д. Бережок, улучшение условий жизни населения | В соответствии со сроками |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь-октябрь 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 2. | Ремонт участка линии уличного освещения в д. Борисово, продолжение Ремонта речного переулка |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту участка линии уличного освещения в д. Борисово, продолжение ремонта речного переулка | Сентябрь 2017г | Подрядная организация | Освещение участка линии уличного освещения в д. Борисово, продолжение ремонта речного переулка, улучшение условий жизни населения  | В соответствии со сроками |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь-октябрь 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы**  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Октябрь 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Выполнение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен 1.04.2017г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 4 кв. 2017 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Не проводилась |

 Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А. Г. Соловьев/

 МП