ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области поселение, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.04.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.04.2018 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт линий уличного освещения в дер. Бережок от детской площадки в сторону дома 9: - замена опор - замена светильников - замена провода на СИП | 5 шт 5 шт 150 пог.м | 0 | 199500 | 181200 | 18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199500 |
| Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово, пер. Речной, в сторону дома 3: - замена опор - замена светильников - замена провода на СИП | 9 шт 9 шт 270 пог.м | 0 | 199400 | 181200 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199400 |
| Итого |  | 0 | 398900 | 362400 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398900 |

| ИО главы администрации поселения: ________________ Шехмаметьева А.Ш. (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: _________________ Иванова Н.Н. (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: Максимова Е.Е. 8 813 79 666 49 (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» апреля  2018 г.

Ежеквартальный отчет

Муниципального образования Раздольевское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год.» |
| 1. | Ремонт линий уличного освещения в дер. Бережок от детской площадки в сторону дома 9 |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту линий уличного освещения в дер. Бережок от детской площадки в сторону дома 9 | Август 2018г. | Подрядная организация | Освещение детской площадки в сторону дома 9, улучшение условий жизни населения | В соответствии со сроками |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2018г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 2. | Ремонт участка линии уличного освещения в дер. Борисово, пер. Речной, в сторону дома 3 |  | Администрация МО Раздольевское сельское поселение |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2018г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту участка линии уличного освещения в дер. Борисово, пер. Речной, в сторону дома 3 | Август 2018г. | Подрядная организация | Освещение пер. Речного, в сторону дома 3, улучшение условий жизни населения | В соответствии со сроками |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2018г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год.» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | сентябрь 2018г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Выполнение муниципального контракта | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен 01.04.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 4 кв. 2018 года | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Не проводилась |

ИО главы администрации поселения

__________________/Шехмаметьева А.Ш./

МП