Приложение 3

к Соглашению № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных бюджету муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в 2016году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации мероприятия | Предусмотрено средств в 2016 году,  тыс. руб. | | | Получено средств в 2016 году,  тыс. руб. | | | Выполнено работ в 2016 году,  тыс. руб. | | | Целевой индикатор, га | |
| Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | Всего | в т.ч. числе: | | план | факт |
| областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| Борьба с борщевиком Сосновского химическим способом  (двукратная обработка) | С 20.06.16г.  по 14.10.16г. | 92,40 | 48,18 | 44,22 | 92,40 | 48,18 | 44,22 | 46199,98 | 23099,0 | 23100,98 | 10,99 | 10,99 |
| Проведение оценки эффективности химических мероприятий  (после каждой обработки) | С 27.06.16г.  по 31.12.16г. | 30,66 | 0,0 | 30,66 | 30,66 | 0,0 | 30,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,99 | - |
| **ИТОГО** |  | **123,06** | **48,18** | **74,88** | **123,06** | **48,18** | **74,88** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **10,99** | **-** |

Целевое использование субсидий в сумме 23099 (двадцать три тысячи девяносто девять) рублей 00 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

И. О. главы администрации

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Г. Соловьев «01» октября 2016 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Н. Иванова «01» октября 2016года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 4

к Соглашению № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТЧЕТ

об освоении средств и выполнении целевых показателей результативности Соглашения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в 20\_\_\_\_году

муниципальное образование Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и дата государственного контракта | Исполнитель государственного контракта | Плановые показатели результативности по заключенным государственным контрактам | | Выполнение работ по заключенным государственным контрактам | | Номер и дата | |
| стоимость работ по государственному контракту,  тыс. руб. | объем работ по государственному контракту, га | стоимость работ по государственному контракту, тыс. руб. | объем работ по государственному контракту,  га | актов сдачи-приемки работ по государственному контракту | платёжных поручений, подтверждающих оплату по государственному контракту |
| 1 | №01 от 20.06.16. | Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов «Социальная защита семей инвалидов «ИНСАН» | 92,40 | 10,99 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2 | №151/16 от 27.06.16. | ФГБУ «Россельхозцентр» | 30,66 | 10,99 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | **Итого** |  | **123,06** | **10,99** | **0,0** | **0,0** | **-** | **-** |

Целевое использование субсидий в сумме 0 (ноль) рублей 00 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

И. О. главы администрации

муниципального образования мп \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Ш. Шехмаметьева «01» июля 2016 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Н. Иванова «01»июля 2016 года

подпись) (фамилия, инициалы)