Приложение №2

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2015

году из областного бюджета  на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

| Наименование МО | Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.) | Размер предоставленной субсидии, руб. | Размер использованной субсидии, руб. | Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб. | Размер использованных средств муниципального бюджета, руб. | Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта) | Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка | Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца) | Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздольевское сельское поселение | Массив №2 | Водоснабжение, электоснабжение, автомобильная дорога | 38 326 639,0 | 15 046 866,05 | 2 495 743,70 | 539 615,86 | № 238959 от 10.07.2015г. с ООО «»СЗИ-Комплекс» | 23 279 772,95 | Ведутся работы в соответствии с календарным планом | Отсутствуют причины |

Целевое использование субсидии в сумме 15 046 866,05 (пятнадцать миллионов сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 05 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации муниципального образования                   _________     А. Г. Соловьев «01» января 2016 года

Руководитель финансового органа муниципального образования                     _________    Н. Н. Иванова «01» января 2016 года