### Приложение 5

### К Соглашению № 6-СС/17

### От 18.08.2017г.

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий 
в рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» за 2017 году

## АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевых показателей результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Фактически достигнутое значение целевого показателя | Примечания (пояснения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение дер. Раздолье Приозерского района, в т. ч. проектные работы | Наличие проектно-сметной документации на объект | нет | да |  |
|  |  | Наличие положительного заключения государственной экспертизы | нет | нет |  |

а

# Глава администрации

# муниципального образования Раздольевское СП ______________А. Г. Соловьев

(Приложение 3)

## ОТЧЕТ

## ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

## ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  ЗА  2017  ГОД  (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

## АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

## (рублей)

| Наимено- вание стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2017 году | Получено субсидий в 2017году | Принятые в 2017 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капита-ловло-жений | Перечислено средств организациям в 2017 году | Остаток субсидий на лицевых счетах | Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состо- яние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | федера-льный бюджет | областн-ой бюджет | контр-агент | номер и дата договора | сумма договора на 2015-2017 г. |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | федера-льный бюджет | областн-ой бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | федера-льный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжение д. Раздолье Приозерского района Ленинградской области» | в том числе: |  | 6 171 000,0 | 502 241,77 |  | 6 171 000,00 | ООО «Альянс Электро» | №0145300015315000014 от 25.12.15. | 11 545 364,76 |  | 4 592 933,0 |  | 4 363 285,50 | 229647,50 | 1 807 714,5 | Проектно-сметная документация сдана в гос. экспертизу |
|  |  |  | 1 769 000,0 | 73 158,23 |  | 1 769 000 | ГАУ «Леноблгосэкспертиза» | № 2981/17 от 16.11.17. | 1 842 158,23 |  | 1 842 158,23 |  | 1 769 000,00 | 73 158,23 |  |  |
|  |  |  | 0,0 | 23 600,00 |  | 0,0 | ГАУ «Леноблгосэкспертиза» | № 2982/17 от 16.11.17. | 23 600,00 |  | 23 600,00 |  | 0,0 | 23 600,00 |  |  |
|  | средства текущего года |  | 7 940 000,0 | 599 000,0 |  | 7 940 000,00 | - | - | 13 411 122,99 |  | 6 458 691,23 |  | 6 132 285,5 | 326 405,73 | 1 807 714,5 |  |

Целевое использование субсидий в сумме 6 132 285 (шесть миллионов сто тридцать две тысячи двести восемьдесят пять) рублей 50 копеек подтверждаю.

Глава администрации

Муниципального образования Раздольевское СП     _______________ Соловьев А. Г.  "01" января 2018 года

Начальник сектора экономики и финансов

муниципального образования Раздольевское СП     ________________Иванова Н. Н.  "01" января 2018года