****

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01 февраля 2018 года № 22

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Борьба

с борщевиком Сосновского на

территории муниципального образования

Раздольевское сельское поселение

муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области»

 В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение от 27.03.2014 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

 согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

 массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А. Г. Соловьев

Н.А.Ермолина

66-725

Разослано: дело-2, КСО – 1, бух. – 1

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

Раздольевское сельское поселение

Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

от 01.02.2018 года № 22

 (Приложение)

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗДОЛЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

 Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»  **утверждена постановлением** № 287 от 21 декабря 2016 года.

Целью Программы является локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО Раздольевское сельское поселение, исключение случаев травматизма среди населения.

 В качестве задач Программы определены:

-сохранение и восстановление земельных ресурсов;

-предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории поселения;

-исключение случаев травматизма среди населения

Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования Раздольевское сельское поселение и бюджет Ленинградской области

 В Программе на финансирование мероприятий в 2017 году предусмотрено

417,4тыс. рублей из них:

-местный бюджет-177,3 тысяч рублей

-областной бюджет-240,1 тысяч рублей

 Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2017 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

В 2017 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:

- проведение обследования территории населенных пунктов муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности.
- проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (опрыскивание очагов гербицидами и арборицидами), механическими методами (скашивание вегетативной массы борщевика, уборка
сухих растений, в некоторых случаях выкапывание корневой системы), агротехническими методами (обработка почвы,
посев многолетних трав и др.).
- оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского.

 По итогам 2017 года Программа выполнена на 100 % от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы. Информация об использовании финансовых средств за счет бюджета муниципального образования Раздольевское сельское поселение на реализацию Программы за 2017 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

 Реализация Программы осуществлялась путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также путем осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации муниципальной  программы, а также целевые индикаторы и показатели Программы.

 В результате реализации  программы  ожидается освобождение от борщевика Сосновского 25,99 га земель в черте населенных пунктов поселения МО Раздольевское сельское поселение.

Эффективность  программы  оценивается по следующим целевым показателям:

Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения
борщевика Сосновского на территории населенных пунктов муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
снижение случаев травматизма среди населения;

повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения.

 По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

**Приложение 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты | Проблемы возникшие в ходе реализации Программы |
| план | факт |
| 1 |  ППроведения комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами | Зам. главы администрации – Шехмаметьева А.Ш.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.- вед.специалист-Ермолина Н.А. | Проведения комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами | 388,9 | 363,9 | После проведения конкурсной процедуры образовалась экономия |
| 2 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского  | Зам. главы администрации – Шехмаметьева А. Ш.;Специалист по гос. закупкам – Иванова Н. Н.;- начальник сектора экономики и финансов – Иванова Н. Н.-ведущий специалист -Ермолина Н.А. | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского  | 28,5 | 28,5 |  |

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД»**

**Приложение 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2017 год | Исполнено за 2017 год | % исполнения |
| всего | В том числе по источникам | всего | В том числе по источикам |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | Проведения комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами |  | **388,9** |  | **240,1** | **148,8** |  | **392,4** |  | **240,1** | **123,8** |  | **93,6** |
| 2 | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского  |  | **28,5** |  |  | **28,5** |  | **28,5** |  |  | **28,5** |  | **100** |
|  | **ИТОГО по Программе** |  | **417,4** |  | **240,10** | **177,3** |  | **392,4** |  | **240,1** | **152,3** |  | **94** |

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)** | **Ед. изм.** | **Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года** |
| **год, предшествующий отчетному** | **отчетный год** |
| **план** | **факт** |
| **1** | Проведения комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами | **га** | **10,99** | **25,99** | **25,99** |  |
| **2** | Оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского  | **га** | **10,99** | **25,99** | **25,99** |  |

 Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило локализировать и ликвидировать очаги распространения борщевика Сосновского на территории МО Раздольевское сельское поселение, исключить случаи травматизма среди населения.

По результатам оценки эффективности реализации Программы можно сделать вывод об исполнении поставленных задач и целевых значений за 2017 год.

Ответственный исполнитель программы:

Ведущий специалист администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение, курирующий вопросы землепользования: Ермолина Наталья Александровна

тел. (8-813-79) 66-725

эл.адрес: adm.razdole@mail.ru

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_