УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по местному   
самоуправлению, межнациональным

и межконфессиональным отношениям

Ленинградской области

от 01 декабря 2015 года № 15

(приложение 5)

**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=BC2AF0067846AB2FC4997A3176BBF89176E4796BA2AC90E64DDFD5A96127C6CB67ABF46DA127C63B43hAM) **от 12 мая 2015 года   
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01. 04.2017 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | | | | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Ремонт линий уличного освещения дер. Раздолье по улицам: Центральная, Культуры | 66 светил.  10 опор  1190 пог.м. | 0 | 950010,00 | 859100,00 | 85910,00 | 5000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 859100,00 |
| Приобретение игрового и спортивного оборудования для детской площадки в дер. раздолье | 12 шт. | 0 | 252690,00 | 227900,00 | 22790,00 | 2000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227900,00 |
| **Итого** |  | **0** | **1202700,00** | **1087000,0** | **108700,00** | **7000,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1087000,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Г. Соловьев |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области | | | |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Н. Иванова | | |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| Исполнитель Н. Н. Иванова 8(81379)66-649 |  |  |  |  | (подпись) | | (фамилия, инициалы) | |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

2017 года № 42/159

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | |
| 1. | **Ремонт линий уличного освещения по улице Центральная, Культуры дер. Раздолье** | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 мая 2017 г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Выполнение работ | В срок до 01 сентября 2017г. | Подрядная организация | Освещение ул. Центральная, Культуры, улучшение условий жизни населения | В соответствии со сроками |
| 1.3 | Приемка работ | В срок до 05 сентября 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 2. | **Приобретение игрового и спортивного оборудования для детской площадки в дер. Раздолье** | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 мая 2017 г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Заключение муниципального контракта. | Подготовка конкурсной документации |
| 2.2. | Выполнение работ | В срок до 01 августа 2017г. | Подрядная организация | Оборудование детской площадки, улучшение условий жизни детского населения | В соответствии со сроками |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В срок до 05 августа 2017г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В соответствии со сроками |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным) | Администрация МО Раздольевское сельское поселение |  | Отчет подготовлен 1.04.2017г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилась |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации МО Раздольевское сельское поселение  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А. Г. Соловьев/  МП |