УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по местному
самоуправлению, межнациональным

и межконфессиональным отношениям

Ленинградской области

от 01 декабря 2015 года № 15

(приложение 5)

**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года
№ 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01. 07.2016 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2016(нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Ремонт линий уличного освещения ул. Центральная д. Раздолье Приозерского района Ленинградская области (многоквартирные дома) | 20 светил.20 опор800 пог.м. | 0 | 793312,0 | 719996,8 | 67315,2 |  6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Ремонт линий уличного освещения ул. Береговая д. Раздолье Приозерского района Ленинградская области (частный сектор) | 15 опор15 всетил.750 пог.м. | 0 | 468448 | 421603,2 | 46844,8 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
| **Итого** |  |  |  | **1141600,0** | **114160,0** | **6000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Г. Соловьев |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Н. Иванова |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель Н. Н. Иванова 8(81379)66-649  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

 2016 года № 42/148

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | **Ремонт линий уличного освещения ул. Центральная д. Раздолье Приозерского района Ленинградская области (многоквартирные дома)** |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 мая 2016 г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Определение подрядной организации | Заключен муниципальный контракт №0145300015316000002-0054118-01 от 27.06.2016г. Задержка связана с проверкой сметной документации. |
| 1.2. | Выполнение работ | В срок до 15 августа 2016г. | Подрядная организация | Завершение работ |  |
| 1.3 | Приемка работ | В срок до 30 августа 2016г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт выполненных работ |  |
| 2. | **Ремонт линий уличного освещения ул. Береговая д. Раздолье Приозерского района Ленинградская области (частный сектор)** |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | В срок до 15 мая 2016 г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Определение подрядной организации | Заключен муниципальный контракт №0145300015316000002-0054118-01 от 27.06.2016г. Задержка связана с проверкой сметной документации. |
| 2.2. | Выполнение работ | В срок до 15 августа 2016г. | Подрядная организация | Завершение работ |  |
| 1.3 | Приемка работ | В срок до 30 августа 2016г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт выполненных работ |  |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В срок до 30 августа 2016г. | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Акт выполненных работ |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально (не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным) | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Отчет подготовлен 1.07.2016г |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Раздольевское сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации МО Раздольевское сельское поселение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А. Г. Соловьев/МП |