План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями по МО Раздольевское сельское поселение на 2016 год и об итогах его исполнения

| № п/п | Мероприятия (комплекс мероприятий по повышению качества питьевой воды) | Дата проведения мероприятия | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водоснабжение д.Раздолье Приозерского района ЛО» Проектирование ВОС с реконструкцией сетей водоснабжения | 2016 – 2017 год. | Проведено полное обследование скважин, корректировка схемы водоснабжения в д.Раздолье. Проект готовится для прохождения государственной экспертизы. |
| 2 | Капитальный ремонт артезианских скважин № 2926/1, 2926/2 дер.Раздолье | 2016-2017г. | Полностью отремонтирована артезианская скважина № 2926/2. Скважина № 2926/1 – произведен частичный ремонт. Завершение работ – 2017 год. |
| 3 | Замена участка магистрального водопровода по ул.Береговая в д.Раздолье. | Август 2016 года. | Исполнено |