ПРОЕКТ

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ****ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2018-2022 годы»**

Ответственный исполнитель программы:

Заместитель главы администрации:

тел. 8(813)79-66-718

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение |
| Участники программы | Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселениеТоварищества собственников жильяУправляющая компанияГраждане, проживающие в населенных пунктах муниципального образования Раздольевское сельское поселениеПредприятия, организации, учреждения |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы |  |
| Цели Программы | Целью программы являются:-повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;-создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;-организация искусственного освещения дворовых территорий и территорий общего пользования;-создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения;-выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования. |
| Задачи Программы | -улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования Раздольевское сельское поселение;-совершенствование жилищно-коммунального хозяйства поселения;-обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования |
| Срок реализации Программы | 2018-2022годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансовых средств 0,0 тыс. рублей, в том числе:-федеральный бюджет – 0,0 рублей;-областной бюджет – 0,0тыс. рублей;-местный бюджет – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;-улучшение внешнего облика поселения;-достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |

Основные характеристики реализации Программы

1. Характеристика текущего состояния,

основные проблемы ремонта и благоустройства

дворовых территорий, а также мест

массового пребывания населения

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки МО Раздольевское сельское поселение многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования Раздольевское сельское поселение является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

**минимального** перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения;

- установка скамеек, урн для мусора;

**дополнительного** перечня работ:

- плоскостные сооружения (оборудование детских, и спортивных площадок);

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- ограждение территории;

- установка информационных стендов;

- установка малых архитектурных форм;

-устройство дорожных и линейных объектов.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования. Создание комфортной среды для жизнедеятельности населения.

1. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования;

выполнение ремонта мест массового пребывания населения.

Срок реализации Программы – 2018-2022 года, с возможностью внесения изменений в сроки реализации и мероприятия Программы.

3. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования (приложение № 2).

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет 0,0 тыс. руб.(приложение № 3) из них:

 федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.;

 областной бюджет –0,0тыс. руб.;

 местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования Раздольевское сельское поселение и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы (приложение № 4).

Заказчик Программы:

Отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

Представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы;

Исполнители Программы:

Несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

Обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

Представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

6.Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 году позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворенном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией муниципального образования Раздольевское сельское поселение и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования Раздольевское сельское поселение.

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести ремонт 7 ед. дворовых территорий многоквартирных домов ;

обустроить 4 общественных территорий;

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 100% процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования (приложение 1).

7. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

В данном разделе приводится описание основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д.

иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Приложение № 1

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018 год[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 000 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации)  | Проценты |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 000 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты |
| 8  | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 10.  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |

Приложение № 2

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2018-2022 годы**»

**ЭТАП I - 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
| 1. Основное мероприятие по дворовым территориям :Д. Раздолье, ул. Центральная, д. 4,5,6,7,8**1.1.Минимальный перечень работ:**1.1.1.ремонт проездов1.1.2.установка скамеек, урн для мусора1.1.3 установка ограждения **1.2. Дополнительный перечень:**1.2.1.оборудование детских и спортивных площадок1.2.2. высадка зеленых насаждений 1.2.3. оборудование уличного освещения на детских площадках1.2.4. информационные стенды1.2.5. малые архитектурные формы | **Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение** | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Ремонт проездов, оборудование детских и спортивных площадок, установка скамеек, ограждения, освещения |   |  |
| 2.Основные мероприятия по общественным территориям:Торговая площадь вдоль ул.Центральная**2.1 .Минимальный перечень работ:**2.1.1.освещение2.1.2. ремонт проезда2.1.3. установка урн**2.2. Дополнительный перечень:**2.2.1.озеленение2.2.2.малые архитектурные формы.2.2.3. информационные стенды | **Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение** | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Планировка, благоустройство территории, устройство малых архитектурных форм, освещения, ремонт проезда |  |  |

**ЭТАП II – 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
| 3. Основное мероприятие по дворовым территориям :Д. Раздолье, ул. Центральная, д. 1,2.13**1.1.Минимальный перечень работ:**3.1.1.ремонт проездов3.1.2.установка скамеек, урн для мусора3.1.3 установка ограждения3.1.4. оборудование парковки для автомобилей**3.2. Дополнительный перечень:**3.2.1.оборудование детских и спортивных площадок3.2.2. озеленение3.2.3. оборудование уличного освещения на детских площадках3.2.4. информационные стенды3.2.5. малые архитектурные формы | **Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение** | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Ремонт проездов, оборудование детских и спортивных площадок, установка скамеек, ограждения, освещения, озеленение, оборудование парковки для автомобилей, |   |  |

**ЭТАП III – 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
| 4. Основное мероприятие по дворовым территориям:Д. Раздолье, ул. Центральная, д. 9,10**4.1.Минимальный перечень работ:**4.1.1.ремонт проездов4.1.2.установка скамеек, урн для мусора4.1.3 установка ограждения4.14. оборудование парковки для автомобилей**4.2. Дополнительный перечень:**4.2.1. озеленение4.2.2. высадка зеленых насаждений 4.2.3. информационные стенды4.2.4. малые архитектурные формы5. Основное мероприятие по дворовым территориям:Д. Раздолье, ул. Центральная, д.11**5.1.Минимальный перечень работ:**5.1.1.ремонт проездов5.1.2.установка скамеек, урн для мусора5.1.3 установка ограждения5.1.4 оборудование парковки для автомобилей**5.2. Дополнительный перечень:**5.2.1. озеленение5.2.2. оборудование детских и спортивных площадок5.2.3. информационные стенды5.2.4. малые архитектурные формы6. Основные мероприятия по общественным территориям:Стадион **6.1 .Минимальный перечень работ:**6.1.1.освещение6.1.2. установка скамеек6.1.3. установка урн**6.2. Дополнительный перечень:**6.2.1.озеленение6.2.2. игровое и спортивное оборудование6.2.3.малые архитектурные формы. | **Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение** | Январь 2020 | Декабрь 2020 | Ремонт проездов, озеленение, установка скамеек, ограждения, оборудование парковки для автомобилейРемонт проездов, оборудование детских и спортивных площадок, установка скамеек, ограждения, оборудование парковки для автомобилейПланировка, благоустройство территории, устройство малых архитектурных форм, освещения, оборудование детских и спортивных площадок |   |  |

**ЭТАП IV – 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
| 7. Основное мероприятие по дворовым территориям : Д. Раздолье, ул. Центральная, д. 12**7.1. Минимальный перечень работ:**7.1.1.установка скамеек, урн для мусора7.1.2 установка ограждения 7.1.3. ремонт проездов7.1.4 оборудование парковки для автомобилей**7.2 . Дополнительный перечень:**7.2.1. озеленение  | **Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение** | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Ремонт проездов, установка скамеек, ограждения, освещения, оборудование парковки для автомобилей |  |  |
| 8. Основное мероприятие по общественным территориям: Пешеходная аллея по ул.Центральная у д. № 12**8.1. Минимальный перечень работ:**8.1.1. Обустройство пешеходной аллеи8.1.2 установка уличного освещения**8.2 . Дополнительный перечень:**8.2.1. обрезка зеленых насаждений 8.2.2. установка скамеек и урн  | **Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение** | Январь 2021 | Декабрь 2021 | Обустройство пешеходной аллеи,установка уличного освещения, обрезка зеленых насаждений, установка скамеек и урн. |  |  |

**ЭТАП V – 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы (подпрограммы)  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1  |
| 9. Основное мероприятие по дворовым территориям : Д. Раздолье, ул. Центральная, д. 23,24,25,27**9.1. Минимальный перечень работ:**9.1.1.установка скамеек, урн для мусора9.1.2 установка ограждения 9.1.3. ремонт проездов**9.2 . Дополнительный перечень:**9.2.1. озеленение9.2.2. высадка зеленых насаждений 9.2.3. оборудование уличного освещения9.2.4. малые архитектурные формы  | **Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение** | Январь 2022 | Декабрь 2022 | Ремонт проездов, установка скамеек, ограждения, озеленение, малые архитектурные формы |  |  |
| 10. Основное мероприятие по дворовым территориям : Д. Раздолье, ул. Центральная, д. 3**10.1.Минимальный перечень работ:**10.1.1.ремонт проездов10.1.2.установка скамеек, урн для мусора10.1.3 установка ограждения10.1.4 оборудование парковки для автомобилей**10.2. Дополнительный перечень:**10.2.1. озеленение10.2.2. оборудование детских и спортивных площадок10.2.3. информационные стенды10.2.4. малые архитектурные формы |  |  |  | Ремонт проездов, оборудование детских и спортивных площадок, установка скамеек, ограждения, оборудование парковки для автомобилей |  |  |
| 11. Основное мероприятие по общественным территориям: Пешеходная аллея по ул.Центральная у д. № 11**11.1. Минимальный перечень работ:**11.1.1. Обустройство пешеходной аллеи11.1.2 установка уличного освещения**11.2 . Дополнительный перечень:**11.2.1. обрезка зеленых насаждений 11.2.2. установка скамеек и урн  | **Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение** | Январь 2022 | Декабрь 2022 | Обустройство пешеходной аллеи,установка уличного освещения, обрезка зеленых насаждений, установка скамеек и урн. |  |  |

Приложение № 3

|  |
| --- |
| **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы** **«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2018-2022 годы**»  |
|  |  |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2018-2022 годы»  | Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение, в том числе: | Всего |  |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

**План реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Разработка, опубликование и общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2018-2022 годы»  | Разработан, опубликован | Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение |   |  |  | 01.11.2017-30.12.2017 |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Раздольевское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на период 2018-2022 годы»  | Общественное обсуждение | Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение |   |  |  | 30.12.2017 |
| Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | В работе | Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение | Январь – апрель 2018 |
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, заключение договоров | В работе | Администрация муниципального образования Раздольевское сельское поселение | Май – июль 2018 |

1. Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года [↑](#footnote-ref-1)